附件1：

关于调整百江镇公共资源交易工作

领导小组的通知

各行政村、镇属各办公室：

因人事调动，为加强招投标工作管理，规范招投标交易行为，建立公开、公平、公正的交易秩序，进一步明确职责，强化领导，经镇政府研究，决定调整百江镇公共资源交易工作领导小组，现将调整后组成成员通知如下：

组  长：华  俊

副组长：申屠忠平  方文剑    孟佳萍    查晓迅

吴权新    陈  渔    王诗远    徐  剀

袁军民    章锡灿

成  员：吴钾伟    章晓飞    周  杰    金梦霞

吴震球    陈  诚    徐  瀚    陈梦雅

范圣贤

领导小组下设办公室，章锡灿同志兼任办公室主任，具体负责统筹协调各办公室按照职责分工做好镇村两级建设工程相关工作。

附件2：

百江镇建设工程流程图

项目前期“联审把关”                      项目中期“多方监管”                           项目后期“抽查复审”

附件3：

百江镇工程建设管理告知书

各业务办公室、建设单位及相关施工单位：

为进一步规范村级建设工程管理，加强建设工程实施的必要性、科学性、合理性、可行性，确保工程投资绩效最大化，现将有关事项告知如下：

1、不得以任何名义、任何理由规避招标、肢解项目招标。

2、村干部不得以本人或者他人名义插手或承接本村工程。

3、不得以任何理由，先施工后补变更手续，所有项目变更都须先报相关业务办公室审核，经镇小额公共资源交易领导小组同意后方可实施，否则一律不予支付工程款。

4、不得假借工程施工名义，盗采砂石资源。河道内不得停放铲车、挖掘机等工程车辆，不得随意挖沙、开挖上山便道。

5、不得使用无牌无证、非法改装车辆用于工程运输。

6、不得就地取材，建设工程项目使用砂石料必须按要求外购。

7、不得用325水泥代替425水泥用于建筑构筑物浇筑，严格按照设计标准进行施工。

8、不得在农村“四好公路”上进行混疑土搅拌现象，不得出现用挖机代替搅拌机搅拌混凝土等恶劣现象。

9、项目中标公示期结束7天内，中标单位和建设单位双方法定代表人约定时间到百江镇招标办当面签订合同。

10、工程质保期内，因施工质量造成的损毁，一律由中标单位负责修缮。

11、严禁同时承揽2个以上项目，完成的项目有未通过验收的，不得承揽新项目。

望相关单位严格遵守本告知书相关内容，若有违反，将根据相关法律法规追究相应责任！

附件4：

百江镇村级工程项目立项报批表

备案编号：

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 建设单位 |  | 项目负责人 |  |
| 项目监督人员 | （至少一名村监会成员） |
| 上级文件 （文号） |  | 投资额度 | 万元 |
| 项目情况 （此栏务必填写仔细） | 资金来源： 实施内容、范围： 必要性和可行性： 项目地址： |
| 征地拆建三通一平及有关手续办理情况 |  |
| 村级组织意见： 书记、村主任签字（盖章）： 年 月 日 | 业务办公室意见： 签字： 年 月 日 |
| 镇国土所意见： 签字： 年 月 日 | 驻村长意见： 签字： 年 月 日 |
| 联村领导意见： 签字： 年 月 日 |
| 镇公共资源交易领导小组办公室意见： （分管领导）签字： （盖章） 年 月 日 |

备注：1.报备时提供以下资料：①村会议记录和会议纪要公示单复印件（盖章）；②村民代表会议决议；③其他相关资料。

2.此表一式三份，村、镇公共资源交易领导小组办公室、镇小额公共资源交易中心各执一份

附件5：

百江镇小额公共资源交易项目申请表

（镇级）

| 项目名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标单位 |  | 项目管理直接责任人 |  |
| 项目地址 |  | 联系电话 |  |
| 招标形式 | 公开招标 | 项目预算价 |  |
| 资金拼盘： (（资助部门） ： 万元； (乡 镇 财 政： 万元； (其 他 资 金： 万元（来源： ） 已确认筹集资金 % |
| 镇财政所意见： 签字： 年 月 日 |
| 镇国土所意见： 签字： 年 月 日 | 业务办公室意见： 下浮系数 %，工期 日历天 签字： 年 月 日 |
| 镇业务分管领导意见： 签字： 年 月 日 |
| 镇公共资源交易中心意见： 签字： （公章） 年 月 日 |
| 镇公共资源工作领导小组意见： 签字： （公章） 年 月 日 |

附件6：

百江镇小额公共资源交易项目申请表

（村级）

| 项目名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标单位 |  | 项目管理直接责任人 |  |
| 项目地址 |  | 联系电话 |  |
| 招标形式 | 公开招标 | 项目预算价 |  |
| 资金拼盘： (（资助部门） ： 万元； (乡镇财政： 万元； (其 他 资 金： 万元（来源： ） (村 自 筹： 万元； 已确认筹集资金 % |
| 村监会意见： 签字（公章）： 年 月 日 | 业主单位意见：下浮系数 %，工期 日历天 （附村两委会议及村民代表会议记录） 村书记、主任签字： （公章） 年 月 日 |
| 业务办公室意见： 资金拼盘是否属实： (是 (否 签字： 年 月 日 | 驻村长意见： 签字： 年 月 日 |
| 联村领导意见： 签字： 年 月 日 |
| 镇业务分管领导意见： 签字： 年 月 日 |
| 镇公共资源交易中心意见： 签字： （公章） 年 月 日 |
| 镇公共资源工作领导小组意见： 签字： （公章） 年 月 日 |

附件7：

桐庐县村庄简易建设项目可研审批表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 建设地点 |  |
| 建设性质 |  |
| 规划情况 |  |
| 投资规模 |  |
| 资金来源及落实情况 |  |
| 计划建设期限 | 年 月-- 年 月 | 建设期限 个月 |
| 主要建设内容及规模 |  |
| 项目背景、依据及必要性 | （含规划依据、县级以上计划依据） |
| 覆盖村组范围及服务人口 |  |
| 管护年限及方式 |  |
| 招标方式 | （包括招标范围、招标方式和招标组织形式） |
| 项目单位 |  |
| 项目经办人 |  | 联系电话 |  |
| 项目单位承诺 | 我单位承诺所提报项目信息及相应材料真实有效，不存在将一个项目肢解为多个小额项目的情况，并严格按照工程建设项目规范开展各项工作，待具备条件后进入具体实施阶段，如有弄虚作假、违法违规情况，我单位承担全部责任。 建设单位法人代表： 建设单位：（盖章） 年 月 日 |
| 属地乡镇意见 | 属地分管领导： 盖章： |

注：估算（预算）表及施工（总平）图等支持性文件请附后。未列入县级以上部门计划的需提供相关实施依据。

附件8：

百江镇建设项目中介服务备案表

（镇级）

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 建设单位 |  | 项目联系人 及联系方式 |  |
| 项目估算价 （元） |  | 服务时限（日历天） |  |
| 服务类型 | □项目设计 □预算代理 □工程监理 □工程咨询（审计） □其他 |
| 中介收费标准 （元/%） |  |
| 推选单位 |  |
| 竞价方式 | □直接委托，理由： □定价委托 □低价中选 □均价比选 |
| 业务办公室 意见 | 签字： 年 月 日 |
| 分管领导 意见 | 签字： 年 月 日 |
| 单项服务合同价10万元（含）以上20万元以下的，须领导小组签字确认 |
| 镇小额公共资源交易领导小组办公室意见 | 签字： （公章） 年 月 日 |
| 中介服务 中选结果 | 经公开选定： 为本次服务中选单位，联系人为 。中介选定时间为 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：1.中介收费在10万元以下的，经镇分管领导审批，报备镇小额公共资源交易中心；10万元及以上20万元以下的，经镇班子决策提交镇公共资源工作领导小组审批，报备镇小额公共资源交易中心。

2.竞价方式：①直接委托：直接选择需要中介机构；②定价委托：固定价格，系统随机抽取；③低价中选：报价最低中选，需设置上限价；④均价比选：系统二次平均计算，确定中选出机构，需设置上限价。

附件9：

百江镇建设项目中介服务备案表

（村级）

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 建设单位 |  | 项目联系人 及联系方式 |  |
| 项目估算价 （元） |  | 服务时限（日历天） |  |
| 服务类型 | □项目设计 (预算代理 □工程监理 □工程咨询（审计） □其他 |
| 中介收费标准 （元/%） |  |
| 推选单位 |  |
| 竞价方式 | □直接委托 □定价委托 □低价中选 □均价比选 |
| 建设单位 意见 | 村书记、主任签字： （公章） 年 月 日 | 村监会 意见 | 村监会主任签字： （公章） 年 月 日 |
| 单项服务合同价5万元以上10万元以下的，须业务科室及业务分管领导审核确认 |
| 业务办公室 意见 | 签字： 年 月 日 |  | 签字： 年 月 日 |
| 10万元以上20万元以下的须领导小组签字确认 |
| 镇小额公共资源交易领导小组办公室意见 | 签字： （公章） 年 月 日 |
| 中介服务 中选结果 | 经公开选定： 为本次服务中选单位， 联系人为 。中介选定时间为 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：1.中介收费在5万元以下的，经村两委决策后，报备镇小额公共资源交易中心，附会议纪要；5万元及以上10万元以下的，经村两委决策提出建议后，提交镇业务办公室汇同业务分管领导审批。

2.竞价方式：①直接委托：直接选择需要中介机构；②定价委托：固定价格，系统随机抽取；③低价中选：报价最低中选，需设置上限价；④均价比选：系统二次平均计算，确定中选出机构，需设置上限价。

附件10：

村（公章）               工程项目会议纪要公示单

会议时间：     年   月   日        会议地点：                 ；

参会人员：村书记、主任：                ；村监会主任：                ；

驻村干部：                                                                         ；

其他人员：                                                                         。

经会议集体研究，工程项目实施意见决议如下：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目地址 |  |
| 项目投资概算 |  |
| 资金来源 | 村集体投入 |  |
|  | 各级财政补助 | 乡镇财政 |  |
|  |  | 县以上财政 （须填资金补助部门） |  |
|  | 其他资金（来源） |  |
| 交易平台 | □县级交易平台 □乡镇小额交易平台 □村自行组织交易 |
| 招标方式 | □公开招标 □邀请招标 □洽谈委托 |
| 投标人资质 | 施工总承包企业房屋建筑工程三级 施工总承包企业市政公用工程三级 施工总承包企业水利水电工程三级 施工总承包企业公路工程三级 建筑工匠 其他： |
| 项目管理直接责任人 （系村两委成员） |  |
| 其他补充事项： （注：采用非公开招标方式的，要说明理由） |  |

会议纪要公示责任人：               ；公示时间：       至       （3天）

（会议纪要一式四份，村公示、镇三资管理服务中心、小额公共资源交易中心及备案各一份）

附件11：

百江镇小额公共资源交易项目工程变更联系单

编号：

| 项目名称 |  | 合同价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程变更现场踏勘时间 |  | 预计变更金额（元） |  |
| 变更原因 |  |
| 变更内容（现场照片、工程量清单、报价等附后）： 年 月 日 |
| 设计单位意见： 设计代表（签字）： （公章） 年 月 日 | 施工单位意见： 项目负责人（签字）： （公章） 年 月 日 |
| 监理单位意见： （公章） 年 月 日 | 建设单位意见： 项目责任人： （公章） 年 月 日 |
| 业务办公室意见： 年 月 日 | 业务分管领导意见： 年 月 日 |

备注：项目未涉及单位可不填写具体意见，但核准单位及管理人员必须签署具体意见。

附件12：

百江镇建设工程项目变更审批表

（镇级）

项目编号：

| 项目名称 |  | 项目概算 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程变更现场踏勘时间 |  | 合同价 |  |
| 变更原因及内容： 项目负责人 ： （施工单位公章） 年 月 日 |
| 预计变更金额（元） |  |
| 累计变更金额（元） |  |
| 预计延长工期（天） |  |
| 设计单位意见： 设计代表： （公章） 年 月 日 | 监理单位意见： 现场监理： （公章） 年 月 日 |
| 业务办公室意见： 签字： 年 月 日 |
| 镇业务分管领导意见： 签字： 年 月 日 |
| 镇公共资源交易中心意见： 签字： 年 月 日 |
| 镇公共资源工作领导小组意见： 签字： （公章） 年 月 日 |

注：项目未涉及单位可不填写具体意见，但审批、核准单位及管理人员必须签署具体意见。

附件13：

百江镇建设工程项目变更审批表

（村级）

项目编号：

| 项目名称 |  | 项目概算 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程变更现场踏勘时间 |  | 合同价 |  |
| 变更原因及内容： 项目负责人 ： （施工单位公章） 年 月 日 |
| 预计变更金额（元） |  |
| 累计变更金额（元） |  |
| 预计延长工期（天） |  |
| 设计单位意见： 设计代表： （公章） 年 月 日 | 监理（监管）单位意见： 现场监理： （公章） 年 月 日 |
| 建设单位意见： 签字（公章）： 年 月 日 | 村监会意见： 签字（公章）： 年 月 日 |
| 镇业务办公室意见： 签字： 年 月 日 | 镇业务分管领导意见： 签字： 年 月 日 |
| 镇公共资源交易中心意见： 签字： 年 月 日 |
| 镇公共资源工作领导小组意见： 签字： （公章） 年 月 日 |

注：项目未涉及单位可不填写具体意见，但审批、核准单位及管理人员必须签署具体意见。

附件14：

百江镇建设工程项目变更会议纪要

| 会议时间 |  | 会议地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 会议记录人 |  |
| 会议议题 |  |
| 变更内容及理由 |  |
| 会议结果 | （可附会议记录或会议纪要） |
| 参加会议 人员签字 | （可附会议签到单） 建设单位： 施工单位： 设计单位： 监理单位： 业务办公室负责人： |

附件15：

村（公章）             工程变更公示单

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 工程招标价 |  |
| 工程变更原因及内容：﹙如设计变更、工程签证、工程洽商、工程量确认等﹚ |
| 工程变更数量： |
| 工程变更金额： |
| 工程变更后金额（实际造价） |  |
| 公示责任人 |  | 公示时间 | 至 （3天） |

（变更公示单一式四份，村公示、镇三资管理服务中心、小额公共资源交易中心及备案各一份）

附件16：

工程材料确认书

经确认，                      工程在施工过程中所使用的砂石、水泥、钢筋等材料，均符合本工程设计要求。

年   月   日

监理单位（签字并盖章）：

本工程村级负责人（签字）：

村书记、主任（签字并盖章）：

村监会主任（签字并盖章）：

附件17：

桐庐县百江镇村级工程质量考核评议汇总表

项目名称：                                             工程质量承包村级责任人：

建设单位：                                             施工单位：

| 序号 | 考核项 | 分值 | 评分标准 | 扣分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程实体质量 | 检查资料 | 80 | 对该工程各方责任主体工程质量过程管理进行评价，重点检查隐蔽工程相关资料。 |  |  |
| 2 |  | 现场实测 |  | 对于小型简单工程，工程质量评议小组根据工程类别，选定若干个能反映工程质量的关键指标进行现场实测，根据实测结果进行工程实体质量评定。必要时委托检测机构进行专项检测。 |  |  |
| 3 |  | 第三方检测报告 |  | 技术复杂、大型工程委托第三方进行检测，根据检测报告的结果按照行业规范进行质量评定。 |  |  |
| 4 | 民主评议 | 20 | 评议代表代表通过听取汇报，查阅工程台账，参考专业技术人员现场实测数据或专业检测机构检测报告，对工程质量进行评分，通过加权平均折算取得。 |  |  |
| 评议结果 | 评议综合得分： 评议质量等级: |
| 工程质量评议 小组签字 |  |

注：A（90分以上、含90分）、B（70-89分）、C（60-69分）、D（60分以下、不含60分）

附件18：

竣   工   验   收   书

| 工程名称 |  | 开工日期 | 年 月 日 | 对施工的质量评价： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 竣工日期 | 年 月 日 |  |
| 合同造价（万元） |  | 施工决算（万元） |  |  |
| 验收范围及数量： | 竣工验收日期 | 年 月 日 |
|  | 参加竣工验收单位意见 |
|  | 建设单位 | 签字： （盖章） | 设计单位 | 签字： （盖章） |
| 存在问题及处理意见： | 监理单位 | 签字： （盖章） | 施工单位 | 签字： （盖章） |
|  | 勘察单位 | 签字： （盖章） | 邀请单位 | 签字： （盖章） |

参加竣工验收人员（签字）：

附件19：

村（公章）              工程验收公示单

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收时间 |  | 施工单位 |  |
| 验收人员：（书记、主任） ；（村级项目负责人） ； （村监会主任）： ；（监理） ； （其他人员）： |
| 本工程验收合格。 主要工程量及金额： 1. 2. 3. 4. 5. 6. <后附决算单> |
| 公示责任人 |  | 公示时间 | 至 （3天） |

（验收公示单一式四份，村公示、镇三资管理服务中心、小额公共资源交易中心及备案各一份）

附件20：

百江镇村级工程项目资金拨付审核表

村 名：                        填报日期：     年   月   日

| 项目名称 |  | 项目预算价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 |  | 项目责任人 |  |
| 中标单位 |  | 中标价 |  |
| 项目经理 |  | 决算价 |  |
| 监理单位 |  | 监理工程师 |  |
| 已累计付款 次，已累计付款金额 万元。（不含本次） |
| 工程总体形象进度：目前已完成 %，本次申请付款： 万元（大写： ）。 |
| 施工单位： 签字（盖章）： 年 月 日 | 监理单位： 签字（盖章）： 年 月 日 |
| 村两委意见： 签字（盖章）： 年 月 日 | 村监会意见： 签字（盖章）： 年 月 日 |
| 小额公共资源交易中心： 1.是否有统一项目编号： □有（项目编号 ） □无 2.工程变更按规定审批： □有 □无 3.根据标后监管系统，□需考勤：到岗情况 ，按照合同约定，应扣款 □无需考勤 4.其他 签字（盖章）： 年 月 日 |
| 联村领导意见： 签字： 年 月 日 |
| 镇业务分管领导意见： 签字： 年 月 日 |
| 镇“三资”管理服务中心分管领导意见： 签字： 年 月 日 |

附相关材料：中标通知书、合同、工程变更审批单等。

附件21：

村（公章）              工程资金拨付公示单

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 工程中标价 |  |
| 中标单位 |  | 决算价 |  |
| 项目编号 |  | 工程变更金额 |  |
| 已累计付款 次，已累计付款金额 万元。（不含本次） |
| 工程总体形象进度：目前已完成 %，本次申请付款： 万元。 |
| 公示责任人 |  | 公示时间 | 至 （3天） |

（资金公示单一式四份，村公示、镇三资管理服务中心、小额公共资源交易中心及备案各一份）

附件22：

投标报价合理区间参考表

| 序号 | 工程分类 | 基数 | 下浮幅度 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房屋建筑及其附属工程 | 招标人预算总价（扣除招标文件以具体金额明确的不可竞争的暂估价、暂列金额等） | 5-13% | 县住建局 |
| 2 | 单独发包装饰装修工程 |  | 5-13% |  |
| 3 | 市政道路工程 |  | 8-18% |  |
| 4 | 市政桥梁、隧道工程 |  | 5-15% |  |
| 5 | 园林景观工程（绿化工程） |  | 10-20% |  |
| 6 | 土石方工程 |  | 15-25% |  |
| 7 | 古建筑维修 |  | 0-8% |  |
| 8 | 土地综合整治 |  | 10-25% | 县规划和自然资源局 |
| 9 | 土地垦造 |  | 5-20% |  |
| 10 | 小流域治理、河道整治工程 |  | 8-18% | 县林水局 |
| 11 | 山塘水库除险加固 |  | 5-15% |  |
| 12 | 公路桥梁、公路隧道 |  | 4-12% | 县交运局 |
| 13 | 公路、水运施工 |  | 6-18% |  |
| 14 | 公路交安及附属设施 |  | 4-16% |  |
| 15 | 公路绿化 |  | 12-24% |  |

# Text boxes

村级

监管

群众监督

镇级

监管

镇纪委牵头抽查5%-10%项目

进行二次审计

项

目

建

设

项

目

审

计

项

目

招

投

标

项

目

资料归档

项目准入联审（详见《百江镇村级建设工程准入联审办法》）

项

目

竣

工

验

收

项目监理

单位监管